Arnaud Meriguet, Lisa Lepage

It-Start 03

Gestion de PProjet

OculusGeek

**Fait avant le 15 juin**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tâches** | **Date** | **Elève** | **Temps passée sur la tâche** |
| Idée de projet | *14/04/15* | *Arnaud/Lisa* | 1 jour |
| Description fonctionnalité  (analyse des besoins, MCD, MLD) | *15/04/15* | Arnaud/Lisa | 1 jour |
| * Réflexion sur la base de données * Création base de données | 15/04/2015  16/05/2015 | * Arnaud/Lisa * Arnaud | 2 jours |
| Maquettes du site page accueil | 16/04/15 | * Lisa | 2h |
| * Mis en forme de l’espace du travail (organisation des pages php, html) * Création header du site (menu, bannière, liens) | 10/05 jusqu’au 14/05 | * Arnaud/ Lisa * Lisa | 3h  2 jours |
| * Rectification de la base de données | 14/05 | * Arnaud /Lisa | 1 jour |
| * Création de la partie inscription et connexion | 14/05 \_15/05 | * Lisa(poo)/Arnaud(procédural) | 2 jours |
| * Création maquette page Objectif | 16/05 | Lisa | 2h |
| * Début de la création design de la page Objectif | 16/05\_ 17/05 | Lisa | 3h |
| * ajout jQuery * Création des icônes pour la page | 22/05\_31/05 pas terminée | Lisa | 4 jours |

**A partir du 15 juin**

Tâches terminée

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches à accomplir | Temps estimé | Temps reel | Elève | Date de finition |
| Connexion/deconnexion | 5h | 5h | Lisa | 18/06 |
| Création du profil de l’Users | 2 jours | 6h | Arnaud  Lisa | 03/07 |
| Code création d’article | 2 jours | 2 jours | Arnaud | 18/06 |
| Création du choix des catégories d’articles | 5 à 8h | 5 heures | Arnaud | 08/07 |
| Afficher les articles | 2 jours | 2 jours | Arnaud | 23/06/15 |
| Créations des droits administrateurs | 2 jours | 3j | Arnaud | 3/07/15 |
| Validation d’articles | 3 jours | 1j | Arnaud | 06/07/15 |
| Page goûts et centre d’intérêts (profil) | 2 jours | 5 jours | Arnaud/Lisa | 01/07 |
| page objectif | 2 jours | 3 jours | Lisa | 15/06 |
| page accueil | 2 jours | 1 jour | Lisa | 19/06 |
| Footer  Création d’article | 2 h  2J | 5h  2j | Lisa  Arnaud | 06/07  17/06/2015 |
| Newsletters | 1 jour | 6h | Lisa | 08/07 (pas totalement terminé) |
| Forum | 3 jours | | Arnaud/Lisa |  |

**Tâches accomplis ou en cours**

**Certaines tâches non prévu ont été rajouté à notre projet**

Tâches accomplies Tâches « accomplis » mais amélioration necessaire

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tâches** | **Elève** | **Date** | **Temps passée sur la tâche** |
| JQuery , page objectif. | Lisa | 15/06  Au 18/06 | 4h |
| Footer | Lisa | 15/06 | 1h |
| 16/06 | 2h |
| 6/07 | 1h |
| 24/06 | 2h |
| Inscription  Deconnexion  Newsletter  A l’inscription/ dans les comptes users | Lisa | 16/06 | 4h |
| 17/06 | 2h |
| 7/07 | 4h |
| 8/07 | 4h |
| Réglages quelques éléments design | Lisa | 16/06 | 2h |
| 17/06 | 2h |
| Changement base de données (ajout table newsletter) | Arnaud, Lisa | 16/06 | 15 min |
| Remplacer connexion par déconnexion et inscription par mon compte | Lisa | 17/06  18/06 | 5h |
| Code création article | Arnaud | 17/06 | 2 jours |
| Design page connexion/inscription/compte | Lisa | 21/06 | 2h |
| 08/07 | 1h |
| 3/07 | 30min |
| Création droits administrateur | Lisa/Arnaud | 3/07/15 | 3jours |
| Système de changement de grade manuellement dans le site | Arnaud | 08/07 | 2h |
| Création validation d’articles | Lisa/Arnaud | 06/07 | 3heures |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Création page modif profil user | Arnaud | 24/06 | 3h |
| 01/07 | 3h |
| Lisa | 02/07 | 4h |
| 03/07 | 2h |
| Création des pages pour l’espace admin | Lisa | 02/07  3/07 | 2h |
| Afficher le profil d’un user via l’espace admin | Lisa | 02/07 | 2h |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Système Suppression manuel des comptes par les admin | Arnaud | 08/07 | 2h |
| Test et réglages de bugs | Lisa, Arnaud | 6/07 | 3 jours |
| 7/07 |
| 8/07 |
|  |
| Guide installation | Arnaud |  | 1h |